附件：

和田市交通运输局2020年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻落实有关交通运输行业法律、法规、规章、方针、政策，并组织实施和监督。

（二）贯彻落实公路、水路交通运输发展规划。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

（三）承担道路交通、水路运输综合管理及其市场监管工作。贯彻落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范。负责城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，负责出租汽车行业管理。负责城市轨道交通运营管理。

（四）负责管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。负责内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

（五）负责交通运输财政性资金监督管理工作，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（六）承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。执行公路、水运工程建设有关制度和技术规范。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。执行公路工程补充性造价依据和计价依据。

- 负责管辖范围内专用公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。负责货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。负责地方公路建设、管理、养护、运营工作。

- （八）负责交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（九）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。负责交通运输系统应急处置工作。

（十）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，负责交通运输行业信息化建设。负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范，并监督实施。

（十一）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。负责交通运输行业职业教育和培训工作。

（十二）完成和田市委、市政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

和田市交通运输局2020年度，实有人数25人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，和田市交通运输局部门决算包括：和田市交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、项目办、执法大队、财务室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入29319.43万元，与上年相比，增加2695.06万元，增长10.12%，主要原因是：加大了对历年工程欠款的还款力度，增加了****项目支出。本年支出29492.67万元，与上年相比，增加2093.54万元，增长7.64%，主要原因是：加大了对历年工程欠款的还款力度。同时，本年因****工作，增加了对出租运营、公交及运输执法的支出，以及2020年人员工资、津贴补助、养老医疗等都有所提高。

- 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入29319.43万元，其中：财政拨款收入29203.46万元，占99.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入115.97万元，占0.4%。

- 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出29492.67万元，其中：基本支出327.63万元，占1.11%；项目支出29165.04万元，占98.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入29203.46万元，与上年相比，增加10255万元，增长54.12%。主要原因是：加大了对历年工程欠款的还款力度，增加了****项目支出。财政拨款支出292,06.65万元，与上年相比，增加10261.37万元，增长54.16%，主要原因是：加大了对历年工程欠款的还款力度，增加了****项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11195.48万元，决算数29203.46万元，预决算差异率160.85%，主要原因是：加大了对历年工程欠款的还款力度，增加了2020年农村道路建设项目、2020年农村道路日常养护人员补助、****项目支出及公交出租油价补贴等支出。财政拨款支出年初预算数11195.48万元，决算数29206.65万元，预决算差异率160.88%，主要原因是：：加大了对历年工程欠款的还款力度，增加了2020年农村道路建设项目、2020年农村道路日常养护人员补助、****项目支出及公交出租油价补贴等支出。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6919.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.54万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理74.29万元；

2111103减排专项支出216万元；

2130142农村道路建设38.27万元；

2130504农村基础设施建设5521.29万元；

2130599其他扶贫支出440万元；

2140101行政运行303.03万元；

2140106公路养护100.41万元；

2140199其他公路水路运输支出21.66万元；

2140401对城市公交的补贴113.81万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出51.55万元；

2299901其他支出16.92万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出325.57万元，其中：

人员经费285.91万元，包括：基本工资59.66万元、津贴补贴91.69万元、奖金4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.54万元、职工基本医疗保险缴费11.52万元、公务员医疗补助缴费6.41万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金16.94万元、退休费9.68万元、生活补助36.19万元、奖励金25.5万元。

公用经费39.66万元，包括：办公费8.21万元、印刷费1.67万元、手续费0.07万元、水费0.1万元、邮电费1.11万元、差旅费2.41万元、维修（护）费0.88万元、劳务费7.73万元、委托业务费7.98万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1.31万元、办公设备购置0.19万元。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8万元，比上年增加0.61万元，增长8.26%，主要原因是因****工作，增加了对出租运营、公交及运输执法的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年均为安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占100%，比上年增加0.61万元，增长8.26%，主要原因是因****工作，增加了对出租运营、公交及运输执法的管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年均为安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元,开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、燃油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度严格按照年初预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入22286.88万元，与上年相比，增加17032.87万元，增长324.19%，主要原因是：增加了建养一体化项目工程欠款及****消杀项目支出。政府性基金预算财政拨款支出22286.88万元。与上年相比，增加17032.87万元，增长324.19%，主要原因是：增加了建养一体化项目工程欠款及疫情防控消杀项目支出。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年度和田市交通运输局机关运行经费支出39.66万元，比上年增加11.53万元，增长41%，主要原因是因****工作，增加了对出租运营、公交及运输执法的投入支出。

- （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额111.20万元，其中：政府采购货物支出110.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。

授予中小企业合同金额110.42万元，占政府采购支出总额的99.30%，其中：授予小微企业合同金额110.42万元，占政府采购支出总额的99.30%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值11.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目25个，共涉及资金11583.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是极大改善当地居民的出行条件，做到“村村通、户户通”，振兴农村发展，带动沿线的经济发展，推进精准扶贫工作，加快当地脱贫致富步伐；二是解决人民群众出行困难，提高公众出行服务水平满意度。发现的问题及原因：一是部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性，建议进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性；二是分项目阶段，建立不同评价指标体系。建议根据项目所处的实施、竣工及运行等不同阶段设置差异化的评价指标体系，明确界定适用不同指标体系的项目类型,以提高评价指标的针对性。下一步改进措施：一是提高对绩效评价结果应用重要性的认识。高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益；二是建立与部门预算相结合的应用机制。加强财政部门内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 315国道安装红绿灯费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
| （万元） |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排50.00万元的315国道安装红绿灯费用支出 目标2：完成4组红绿灯安装 目标3：改善和田市道路基础设施条件 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装红绿灯4组，安装工程质量验收合格率100%，工程进度完成率100%，有效改善和田市道路基础设施条件，安装红绿灯使用期限5年，受益群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 安装红绿灯组数 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 安装工程质量验收合格率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程进度完成率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 安装工程完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装工程完成及时率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 安装红绿灯费用金额 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单组红绿灯安装成本 |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 7.16 |  |  |  | 7.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善和田市道路基础设施条件 |  |  |  |  |  |  | 有效改善 |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 安装红绿灯使用期限 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2017年公路建养一体化项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
| （万元） |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 36.38 | 36.38 |  |  |  | 36.38 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 36.38 | 36.38 |  |  |  | 36.38 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：养护公路里程=130公里 目标2：工程验收合格率100% 目标3：当年完成支付工程款36.38万元 目标4：保障居民便利出行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设里程130公里，工程按期开工率100%，工程按期开工率100%，工程验收合格率100%，工程完工率100%，保障居民便利出行，未来一段时间长期满足车辆通行的需求，受益群众满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 建设里程 |  |  |  |  | 130 |  | 130 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 工程按期开工率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程验收合格率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程完工率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 工程完工时间 |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 按期完成投资率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 支付工程款总额 |  |  |  |  | 36.38 |  | 36.38 |  | 7.16 |  |  |  | 7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 保障居民便利出行 |  |  |  |  | 有效保障 |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 未来一段时间满足车辆通行的需求 |  |  |  |  | 长期 |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2018年村级惠民生道路建设项目审计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 4.80 | 4.80 |  | 4.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.80 | 4.80 |  | 4.80 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排4.80万元2018年村级惠民生道路建设项目审计费 目标2：完成2018年村级惠民生道路建设项目审计费用支出 目标3：保障道路建设工程造价质量 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 审计项目道路长度56.39公里，审计报告质量合格率100%，成果文件完成率100%，有效控制道路建设工程造价，审计费使用时限1年，受益业主人员满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 审计项目道路长度 |  |  | 56.39 | 56.39 | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 审计报告质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 成果文件完成率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 审计费支付完毕时间 |  |  | 2020年12月 | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 成果文件提交及时率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 审计费用金额 |  |  | 4.8 | 4.8 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 控制道路建设工程造价 |  |  | 有效控制 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 审计费使用时限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益业主人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年贫困村及以工代赈项目审计费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 19.46 |  |  | 19.46 |  |  |  |  | 8.52 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 43.78% |  |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.46 |  |  | 19.46 |  |  |  |  | 8.52 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排19.46万元的审计费 目标2：完成2019年贫困村道路建设项目（扶贫资金）审计费以及以工代赈项目（以工代赈资金）审计费共2个项目的审计工作 目标3：控制道路建设工程造价 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审计项目2个，审计报告质量合格率100%，成果文件完成率100%，有效控制道路建设工程造价，审计费使用时限1年，受益业主人员满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 审计项目个数 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 审计报告质量合格率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成果文件完成率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成果文件提交及时率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审计费支付完毕时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 90% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 6.43 |  |  |  |  |  | 项目已完成，剩余资金未及时支付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2019年贫困村道路建设项目（扶贫资金）审计费 |  |  |  |  |  |  | 18.44 |  | 8.52 |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  | 项目已完成，剩余资金未及时支付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 以代赈项目（以工代赈资金）审计费 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 7.16 |  |  |  |  |  | 7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 控制道路建设工程造价 |  |  |  |  |  |  | 有效控制 |  | 100% |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 持续影响指标可 | 审计费使用时限 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益业主人员满意度 |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 89.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于和田市二环南路至迎宾路连接项目《使用林地可行性研究报告》编制费用及森林植被恢复费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 7.72 |  | 7.72 |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.72 |  | 7.72 |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排7.72万元前期费用预算支出 目标2：完成可研编制费、森林植被恢复费用、林地补偿费用3笔前期费的支付任务 目标3：保障项目顺利实施 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支付前期费用3笔，成果文件质量合格率100%，工作任务完成率100%，有效保障项目顺利实施，进一步提高空气质量，前期费用使用年限1年，受益施工人员满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 支付前期费用笔数 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果文件质量合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作任务完成率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成果文件提交及时率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间 |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 100% |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 科研编制费 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 森林植被恢复费用 |  |  |  |  |  | 2.32 |  | 2.32 |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林地补偿费用 |  |  |  |  |  | 2.39 |  | 2.39 |  | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 |  |  |  |  |  | 有效保障 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高空气质量 |  |  |  |  |  | 进一步提高 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 前期费用使用年限 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益施工人员满意度 |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于护路员安全用品及劳动工具购置资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |  | 5.45 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |  | 5.45 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排5.45万元预算支出 目标2：完成购置劳动工具550套，购置安全用品550套的采购任务 目标3：保障护路员工作正常开展 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购置劳动工具550套，购置安全用品550套，采购工作任务完成率100%，采购物资质量合格率95%，有效保障护路员工作正常开展，护路员安全用品及劳动工具购置资金使用年限1年，受益护路员满意度90%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 购置劳动工具 |  |  |  |  |  | 550 |  | 550 |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 购置安全用品 |  |  |  |  |  | 550 |  | 550 |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购工作任务完成率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物资质量合格率 |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购任务结束时间 |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购工作任务完成及时率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 劳保用品使用经费 |  |  |  |  |  | 5.45 |  | 5.45 |  | 7.16 |  |  |  |  |  | 7.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障护路员工作正常开展 |  |  |  |  |  | 有效保障 |  | 100% |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 护路员安全用品及劳动工具购置资金使用年限 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益护路员满意度 |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于申请解决和田市2020年农村道路建设项目印花税资金的报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 1.64 |  | 1.64 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.64 |  | 1.64 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排1.64万元印花税资金支出 目标2：完成和田市2020年农村道路建设项目印花税资金支付工作任务 目标3：保障道路建设正常开展 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 解决印花税项目个数1个，项目资金使用合规率100%，工作质量完成率100%，有效保障道路项目建设正常开展，印花税资金资金使用期限1年，单位人员满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 解决印花税项目个数 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用合规率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作质量完成率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作完成及时率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 和田市2020年农村道路建设项目印花税使用资金 |  |  |  |  |  | 1.64 |  | 1.64 |  | 8.35 |  |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障道路项目建设正常开展 |  |  |  |  |  | 有效保障 |  | 100% |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 印花税资金资金使用期限 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 |  |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田市“四好农村路”养护项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |  | 94.96 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 95.92% |  |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |  | 94.96 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、修补坑槽10000㎡，标线600米，路缘石128米、标志牌28个、减速带70米等。 2、提高广大居民的生活水平，提高居民出行效率，便于居民外出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修补坑槽10000平方米，标线补画600米，路缘石修补长度128米，标志牌设立数量28个，减速带修补长度70米，修补质量合格率100%，有效提高广大居民店生活水平，条居民出行效率，便于居民外出。养护后道路使用年限7年，收益群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 修补坑槽数量 |  |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标线补画长度 |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 路缘石修补长度 |  |  |  |  |  | 128 |  | 128 |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标志牌设立数量 |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减速带修补长度 |  |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 修补质量合格率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工完成时间 |  |  |  |  |  | 2020年7月 |  | 95% |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目按时完工率 |  |  |  |  |  | 100% |  | 95% |  | 5.56 |  |  |  |  |  | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资成本 |  |  |  |  |  | 99 |  | 94.96 |  | 5.52 |  |  |  |  |  | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高广大居民的生活水平，提高居民出行效率，便于居民外出 |  |  |  |  |  | 有效提高 |  | 100% |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 养护后道路使用年限 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 98.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田市G580线和田段电力迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排100万元电力迁改资金 目标2：完成4.845公里电力线路的迁改工作 目标3：保障涉及电力迁改路段电力供应正常运行 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电力线路改迁里程4.845公里，工程进度完成率100%，迁改工程质量验收合格率100%，进一步优化和提升优化电力设施，提高居民生活用电需求。有效保障涉及电力迁改路段电力供应正常运行，迁改电缆使用年限15年，受益施工人员满意度90%，项目建设区域内群众满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 电力线路改迁里程 |  |  |  |  | 4.845 |  |  |  |  |  |  | 4.845 |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程进度完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 迁改工程质量验收合格率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 迁改工作完成时间 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 迁改工作完成及时率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 电力迁改成本总额 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 8.35 |  |  |  |  |  | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障涉及电力迁改路段电力供应正常运行 |  |  |  |  | 有效保障 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 迁改电缆使用年限 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益施工人员满意度 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目建设区域内群众满意度 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 和田市阿和公路沙漠观景台交通卡点新建车辆消杀站预算项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
| （万元） |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 106.70 |  |  | 106.70 |  |  | 106.70 |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 106.70 |  |  | 106.70 |  |  | 106.70 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排106.70万元的新建车辆消杀站预算支出 目标2：完成新建1座钢结构车辆消杀站 目标3：切断病毒传播途径，防止病毒扩散 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建钢结构车辆消杀站1个，用地面积9050平方米，需硬化面积350平方米，新建办公房面积180平方米，项目建设质量验收合格率100%，项目进度完成率100%，切断病毒传播途径，增强****能力，新建车辆消杀站设计使用时限1年，单位工作人员满意度95%，受益群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 新建钢结构车辆消杀站数量 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用地面积 |  |  |  |  |  |  | 9050 | 9050 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 需硬化面积 |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建办公房面积 |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 项目建设质量验收合格率 |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目进度完成率 |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年9月 | 100% | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 新建消杀站预算支出 |  |  |  |  |  |  | 31.40 | 31.40 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 用地面积支出 |  |  |  |  |  |  | 40元/㎡ | 40元/㎡ | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硬化面积预算支出 |  |  |  |  |  |  | 100元/㎡ | 100元/㎡ | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建办公房预算支出 |  |  |  |  |  |  | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 切断病毒传播途径，增强****能力 |  |  |  |  |  |  | 有效增强 | 100% | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 新建车辆消杀站设计使用时限 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 单位工作人员满意度 |  |  |  |  |  |  | 95% | 95% | 5 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  |  | 95% | 95% | 5 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 和田市二环路南延段道路工程路灯安装工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
| （万元） |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  |  | 39.26 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  |  | 39.26 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：安排39.26万元的路灯安装工程预算支出 目标2：完成28套路灯安装 目标3：以美化城市环境，提高城市亮化照明设施 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装路灯28套，工作任务完成率100%，安装工程质量合格率100%，美化城市环境，提高城市亮化照明设施水平，安装路灯使用年限5年，受益群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 安装路灯数量 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 工作任务完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装工程质量合格率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 95% |  | 7.14 |  |  |  | 6.78 |  |  |  | 项目已完成，项目尚未完成审计，剩余资金未及时支付， |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 95% |  | 7.14 |  |  |  | 6.78 |  |  |  | 项目已完成，项目尚未完成审计，剩余资金未及时支付， |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 安装工程费用金额 |  |  |  |  | 39.26 |  |  |  | 30 |  | 7.14 |  |  |  | 5.46 |  |  |  | 项目已完成，项目尚未完成审计，剩余资金未及时支付， |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单套路灯安装成本 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 |  | 7.16 |  |  |  | 7.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 美化城市环境，提高城市亮化照明设施水平 |  |  |  |  | 有效提高 |  |  |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 安装路灯使用年限 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.6 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 和田市二环南路至迎宾路延伸段工程电塔迁改资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
| （万元） |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 195.40 |  |  | 195.40 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 10 |  |  |  | 51.18% |  |  |  | 5.1 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 195.40 |  |  | 195.40 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排195.40万元电塔迁改资金支出 目标2：成1座110千伏和巴线5号塔，1座100千伏玉白玉策线同塔双回142号塔迁改任务 目标3：改善和田市电力基础设施水平 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁改110千伏和巴线5号塔1座，迁改100千伏玉白玉策线同塔双回142号塔1座，工程质量验收合格率100%，工程进度完成率100%，有效改善和田市电力基础设施水平，迁改电塔使用年限20年，受益群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 迁改110千伏和巴线5号塔数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 迁改100千伏玉白玉策线同塔双回142号塔数量 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 工程质量验收合格率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程进度完成率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 迁改工作完成及时率 |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 90% |  | 7.14 |  |  |  | 6.76 |  |  |  | 项目已完成，支付手续不全，剩余资金未支付 |  |  |
|  |  |  |  |  | 迁改工作完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 95% |  | 7.14 |  |  |  | 6.78 |  |  |  | 项目已完成，支付手续不全，剩余资金未支付 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 迁改资金总额 |  |  |  |  |  |  | 195.4 |  | 100 |  | 7.16 |  |  |  | 7.16 |  |  |  | 项目已完成，支付手续不全，剩余资金未支付 |  |  |
|  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善和田市电力基础设施水平 |  |  |  |  |  |  | 有效改善 |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 迁改电塔使用年限 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  |  |  |  | 95% |  | 95% |  | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.36 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 和田市团结新村2015年美丽乡村试点项目审计费缺额资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
| （万元） |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 10 |  |  |  | 75.22% |  |  |  | 7.5 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：安排1.13万元审计费缺额资金 目标2：完成对团结新村2015年美丽乡村试点项目部分审计费用支出 目标3：控制道路建设工程造价 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审计项目1个，审计报告审核通过率100%，审计成果完成率100%，有效控制道路建设工程造价，审计费使用时限1年，受益业主满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 项目完成 |  | 数量指标 |  | 审计项目个数 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 审计报告审核通过率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审计成果完成率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 审计成果提交及时率 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审计费支付完毕时间 |  |  |  |  | 2020年12月 |  | 95% |  | 8.33 |  |  |  | 7.91 |  |  |  | 项目已经开展完毕，付款手不全，故暂未支付 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 审计费用缺额金额 |  |  |  |  | 1.13 |  | 0.85 |  | 8.35 |  |  |  | 6.28 |  |  |  | 项目已经开展完毕，付款手不全，故暂未支付 |  |  |  |
|  |  | 项目效益 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 控制道路建设工程造价 |  |  |  |  | 有效控制 |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 审计费使用时限 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益业主满意度 |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.01 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田市团结新村村内通油道路建设工程及团结新村村内通达道路建设项目审计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 2.46 | 2.46 |  | 0.61 |  |  | 10 |  |  |  | 24.80% |  |  |  | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.46 | 2.46 |  | 0.61 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排2.46万元审计费预算支出 目标2：完成团结新村村内通油道路建设工程及团结新村村内通达道路建设项目审计费用支付工作 目标3：控制道路建设工程造价 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 审计项目1个，审计报告质量合格率100%，成果文件完成率100%，有效控制道路建设工程造价，审计费使用时限1年，受益业主满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 审计项目个数 |  |  | 1 | 1 | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 审计报告质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成果文件完成率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成果文件提交及时率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  |  |  | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审计费支付完毕时间 |  |  | 2020年12月 | 90% | 8.33 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 项目已经开展完毕，付款手不全，故暂未支付 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 审计费用金额 |  | 2.46 | 0.61 | 8.35 |  |  |  | 2.07 |  |  |  | 项目已经开展完毕，付款手不全，故暂未支付 |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 控制道路建设工程造价 |  | 有效控制 | 100% | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 审计费使用时限 |  | 1 | 1 | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益业主满意度 |  | 90% | 90% | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田市伊里其乡Y013线K1+100危桥改建项目设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 13.82 | 13.82 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.00% |  |  |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.82 | 13.82 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排13.82万元的设计费支出 目标2：完成伊里其乡Y013线K1+100危桥改建项目设计工作 目标3：保障项目顺利实施 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 设计桥梁长度23.04米，设计桥梁宽度21米，设计成果审核通过率100%，设计成果完成率100%，有效保障项目顺利实施，设计费资金使用时限1年，受益施工人员满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 设计桥梁长度 |  |  | 23.04 |  |  | 23.04 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计桥梁宽度 |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计成果审核通过率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计成果完成率 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 7.14 |  |  |  | 7.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  |  | 2020年12月 |  |  | 95% |  | 7.14 |  |  |  | 6.78 |  |  |  | 项目已经开展完毕，资金未及时申请支付 |  |  |
|  |  |  | 设计工作完成及时率 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | 7.14 |  |  |  | 6.78 |  |  |  | 项目已经开展完毕，资金未及时申请支付 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设计编制费用的总金额 |  |  | 13.82 |  |  | 0 |  | 7.16 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 项目已经开展完毕，资金未及时申请支付 |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 |  |  | 有效保障 |  |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计费资金使用时限 |  |  | 1 |  |  | 100% |  | 15 |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益施工人员满意度 |  |  | 90% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.12 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和田市迎宾路至墨和高速连接线道路建设项目照明部分安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 188.09 | 188.09 |  | 175.77 |  | 10 |  | 93.45% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 188.09 | 188.09 |  | 175.77 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排188.09万元的照明安装工程预算支出 目标2：新装112套路灯、1套变电箱的安装工程 目标3：提高城市亮化照明设施水平 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 新装路灯数量112套，新装变电箱数量1套，工作任务完成率100%，安装工程质量合格率100%，有效提高城市亮化照明设施水平，安装照明设施使用年限10年，受益群众满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 新装路灯数量 |  |  | 112 | 112 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 新装变电箱数量 |  |  | 1 | 1 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 安装工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 95% | 7.14 |  | 6.78 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 95% | 7.14 |  | 6.78 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 安装工程费用金额 |  |  | 188.09 | 175.77 | 7.16 |  | 6.69 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高城市亮化照明设施水平 |  |  | 有效提高 | 15 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安装照明设施使用年限 |  |  | 10 | 10 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.11 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 接送援疆老师公交营运车辆补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 14.68 | 14.68 |  | 14.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.68 | 14.68 |  | 14.68 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排援疆老师公交营运车辆补贴资金支出 目标2：完成对5名援疆老师的上下班接送工作 目标3：保障援疆老师正常教学工作 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 保障上下班教师数5人，保障公交车数量1辆，接送车正常运转率100% ，项目资金使用合规率100%，有效保障援疆老师正常教学工作，车辆补贴资金使用年限1年，单位工作人员满意度95%，受益援疆老师满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 保障上下班教师数 |  |  | 5 | 5 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 保障公交车数量 |  |  | 1 | 1 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 接送车正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时率任务 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 营运车辆补贴金额 |  | 14.68 | 14.68 | 7.16 |  | 7.16 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障援疆老师正常教学工作 |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 车辆补贴资金使用年限 |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 单位工作人员满意度 |  | 95% | 95% | 5 |  | 5.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益援疆老师满意度 |  | 95% | 95% | 5 |  | 5.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 历年工程项目欠款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 10621.56 | 10621.56 |  | 10621.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10621.56 | 10621.56 |  | 10621.56 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排历年工程项目欠款10621.56万元 目标2：清偿3个项目的工程欠款 目标3：有效维护社会**，化解政府隐性债务 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 债务欠款项目数3个，工程验收合格率100%，资金使用合规率100%，有效维护****，化解政府隐性债务，债务欠款还款期限1年，受益施工人员满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 债务欠款项目数 |  |  | 3 | 3 | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12 | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 偿还债务欠款总金额 |  |  | 10621.56 | 10621.56 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护****，化解政府隐性债务 |  |  | 有效维护 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 债务欠款还款期限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益施工人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村公路养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排300.00万元的农村公路养护费 目标2：完成35000平方米修补坑槽规模 目标3：有效改善农村居民出行条件 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 修补坑槽规模35000平方米，工程验收合格率100%，项目按计划完成率100%，资金使用合规率100%，有效改善农村居民出行条件，农村公路养护费使用期限1年，受益群众满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 修补坑槽规模 |  |  | 35000 | 35000 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 项目按计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 95% | 7.14 |  | 6.78 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 95% | 7.14 |  | 6.78 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农村公路养护费的总金额 |  |  | 300 | 0 | 7.16 |  | 0.0 |  | 项目已开展完毕，资金未及时申请。 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善农村居民出行条件 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村公路养护费使用期限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 13.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80.12 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 20.84 | 20.84 |  | 16.87 |  | 10 |  | 80.95% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.84 | 20.84 |  | 16.87 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排20.84万元业务费支出 目标2：完成举行农村公路养护培训1次，公路项目库数据更新培训1次，保障单位运行车辆4辆,保障单位保洁员工资发放人数1人 目标3：有效保障单位工作正常开展 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 参加公路项目库数据更新培训1次，弥补车辆运行4辆，弥补单位保洁员1人工资发放，保障单位保洁员1人工资发放，资金使用合规率100%，工作任务完成率100%，有效保障单位工作正常开展，业务费使用期限1年，受益群众满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 参加公路项目库数据更新培训 |  |  | 1 | 1 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  |  | 弥补车辆运行情况 |  |  | 4 | 4 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  |  | 弥补单位保洁员工资发放人次 |  |  | 1 | 1 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  |  | 保障单位保洁员工资发放人数 |  |  | 1 | 1 | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  |  | 工作任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 5.56 |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 95% | 5.56 |  | 5.28 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 95% | 5.56 |  | 5.28 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 业务费的总金额 |  |  | 20.84 | 16.87 | 5.52 |  | 4.47 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 |  |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 业务费使用期限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.39 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 疫情期间接送机场、火车站人员车辆使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 32.10 | 32.10 |  | 32.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.10 | 32.10 |  | 32.10 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于开展防预新型冠状病毒肺炎各项工作所需经费的申请报告》，及时有效完成下达指标任务，通过安排32.1万元的资金支出，完成176次接送人员全天班次，以防止疫情传播，保障**工作正常开展 |  |  |  |  |  | 接送人员全天班次176，工作任务完成及时率100%，有效防止**传播，保障**工作正常开展，车辆使用费使用1个月，服务群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 接送人员全天班次 |  |  | 176 | 176 | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作任务完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年3月 | 100% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  |  | 接送任务完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 接送人员产生车辆费用 |  |  | 32.1 | 32.1 | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 防止**传播，保障**工作正常开展 |  |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 车辆使用费使用时间 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | **期间玉城公司职工最低工资及使用消毒耗材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 108.76 | 108.76 |  | 108.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.76 | 108.76 |  | 108.76 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于开展防预新型冠状病毒肺炎各项工作所需经费的申请报告》，及时有效完成下达指标任务： 目标1：安排108.76万元的最低工资及使用消毒耗材费资金支出 目标2：完成对350人职工最低工资发放和购买消毒耗材 目标3：缓解企业财务压力 目标4：完成时间2020年3月 |  |  |  |  |  | 发放最低工资职工350人，最低工资发放准确率100%，资金支付工作完成率100%，有效缓解企业财务压力，玉城公司职工最低工资及使用消毒耗材费资金使用年限1年，受益企业职工满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 发放最低工资职工人数 |  |  | 350 | 350 | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 最低工资发放准确率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 资金支付工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 工作任务完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人员工资及购买消毒耗材投入总额 |  |  | 108.76 | 108.76 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 缓解企业财务压力 |  |  | 有效缓解 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 玉城公司职工最低工资及使用消毒耗材费资金使用年限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业职工满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玉城公交2020年4月26日-5月25日公交车辆使用经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 27.12 | 27.12 |  | 27.12 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.12 | 27.12 |  | 27.12 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排27.12万元的公交车辆使用经费 目标2：完成336辆车辆**工作 目标3：保障**作正常开展 目标4：完成时间2020年5月 |  |  |  |  |  | 派车数量336辆，项目资金使用合规率100%，公交车正常运转率100%，有效保障**工作正常开展，公交车辆使用经费使用年限1年，单位工作人员满意度95%，工作人员满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 派车数量 |  |  | 336 | 336 | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 公交车正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 公交车补助完成时间 |  |  | 2020年5月 | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公交车辆使用经费金额 |  |  | 27.12 | 27.12 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障**工作正常开展 |  |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公交车辆使用经费使用年限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5.0 |  |  |  |
|  |  |  | 工作人员满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玉城公交2020年5月26日-6月25日公交车辆使用经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和田市交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 29.44 | 29.44 |  | 29.44 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.44 | 29.44 |  | 29.44 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：安排29.44万元的公交车辆使用经费 目标2：完成336辆车辆****工作 目标3：保障**工作正常开展 目标4：完成时间2020年12月 |  |  |  |  |  | 派车数量336辆，项目资金使用合规率100%，公交车正常运转率100%，有效保障**工作正常开展，公交车辆使用经费使用年限1年，单位工作人员满意度95%，受益群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 派车数量 |  |  | 336 | 336 | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 公交车正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  |  | 公交车运行完成时间 |  |  | 2020年6月 | 100% | 8.33 |  | 8.33 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公交车辆使用经费金额 |  |  | 29.44 | 29.44 | 8.35 |  | 8.35 |  |  |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障**工作正常开展 |  |  | 有效保障 | 100% | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公交车辆使用经费使用年限 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15.0 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5.0 |  |  |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5.0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》